# UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

# Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria Basado en el Perfil del Usuario.

Curso: Patrones de Software

Docente: Ing. Patrick Jose Cuadros Quiroga

| Integrantes: |  |
| --- | --- |
| Ccalli Chata, Joel Robert | (2017057528) |
| Cespedes Medina, Christian Alexander | (2010036257) |

Tacna – Perú

2025

# Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria Basado en el Perfil del Usuario.

# Informe de Factibilidad

Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | JCC | JCC | JCC | 19/04/2025 | Versión Original |

## INDICE GENERAL

- Descripción del Proyecto	4

- Riesgos	5

- Análisis de la Situación actual	5

- Estudio de Factibilidad	6

  - Factibilidad Técnica	6

  - Factibilidad económica	8

  - Factibilidad Operativa	10

  - Factibilidad Legal	10

  - Factibilidad Social	11

  - Factibilidad Ambiental	11

- Análisis Financiero	12

- Conclusiones	14

Informe de Factibilidad

- Descripción del Proyecto

  - Nombre del proyecto

Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria Basado en el Perfil del Usuario.

  - Duración del proyecto

El proyecto tiene una duración de 5 meses.

  - Descripción

El Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria Basado en el Perfil del Usuario es una plataforma web que ayuda a los usuarios a identificar la carrera universitaria más adecuada, analizando sus intereses, habilidades y características personales.

A través del registro de habilidades e intereses, el sistema aplicará un algoritmo de recomendación que cruzará los datos del usuario con los requisitos de las carreras disponibles, sugiriendo las opciones que mejor se alineen a su perfil.

La plataforma incluirá un historial de recomendaciones y permitirá registrar la evolución del perfil del usuario en el tiempo.

Objetivos

    - Objetivo general

Desarrollar un sistema web que recomiende carreras universitarias basadas en el perfil de habilidades e intereses del usuario, mejorando el proceso de orientación vocacional.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de registro y gestión de usuarios, habilidades y carreras.

- Desarrollar un algoritmo de recomendación basado en la comparación de habilidades y niveles de interés.

- Generar reportes personalizados de recomendaciones para cada usuario.

- Facilitar la actualización del perfil del usuario en función de su evolución académica o de intereses.

- Riesgos

Los riesgos que podrían afectar el éxito de proyecto son:

  Dependencia de la Base de Datos: El sistema depende de la calidad y actualización de los datos de carreras y habilidades.

  Precisión del Algoritmo: Existe el riesgo de que el sistema realice recomendaciones poco precisas si el algoritmo no pondera correctamente los intereses y habilidades.

  Aceptación de los Usuarios: El éxito depende de que los usuarios confíen en la calidad de las recomendaciones recibidas.

  Problemas Técnicos: Posibles fallos en la conexión a la base de datos o caídas del servidor afectarían la disponibilidad del sistema.

  Cambios en el Mercado Educativo: Variaciones en la oferta académica o en la demanda laboral podrían desactualizar rápidamente la base de datos de carreras.

- Análisis de la Situación actual

  - Planteamiento del problema

Actualmente, muchos jóvenes enfrentan dificultades para elegir una carrera universitaria adecuada a sus intereses y habilidades.
La falta de herramientas automatizadas de orientación vocacional basadas en el perfil personal incrementa la deserción universitaria y la insatisfacción profesional futura.

  - Consideraciones de hardware y software Hardware:

- Servidor web para alojar el sistema.

- Equipos de desarrollo (PC, laptops con capacidad para desarrollo web).

- Almacenamiento en la nube o servidores dedicados para la base de datos.

- Conexiones de red confiables.

Software:

- Lenguaje de programación: C# (desarrollo web).

- Base de datos: SQL Server

- Frameworks: ASP.NET MVC (C#) para el desarrollo backend.

- Servidores en la nube: Somee para alojar la solución.

- Estudio de Factibilidad

  - Factibilidad Técnica

En esta sección, detallaremos las especificaciones de hardware y software donde se realizara la creación y desarrollo del proyecto.

| Software |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema | Descripción | Operatividad |
| Lucid Chart | Lucid Chart soporta la capacidad de crear distintos gráficos y diagramas. | Lucid Chart es un entorno donde podemos compartir gráficos y guardarlos de manera sencilla. |
| Bizagi Modeler | Bizagi Modeler es un software para crear diagramas | Bizagi Modeler software de mapeo de procesos de negocio gratuito, intuitivo y colaborativo. |
| SQL Server | SQL Server es un sistema de base de datos SQL, orientado a objeto. | Debido a la naturaleza de los proyectos, es recomendable tener una base de datos donde se pueda guardar información de usuarios. |
| Windows | Sistema Operativo donde se va a desarrollar el código de la aplicación. | Será la interfaz para todos los programas que serán |

|  |  | requeridos en el uso de la codificación. |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio 2022 | Es el mejor IDE para compilar aplicaciones multiplataforma enriquecidas y atractivas para Windows, Mac, Linux, iOS y Android | Será el marco de trabajo para el desarrollo del Proyecto |

| Hardware |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Descripción | Operatividad |
| Procesador | El procesador, también conocido como microprocesador, es un circuito integrado | Procesador x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon compatible con Intel EM64T Intel Pentium IV compatible con EM64T |
| Memoria | Memoria DDR4 Frecuencia: 3200MHZ | Se recomienda: Las ediciones de al menos 4 GB para asegurar un rendimiento óptimo. |
| Disco duro | Interfaz SATA 6.0 Gb/s Velocidad de rotación: 7200 RPM | Requiere un mínimo de 500 GB de espacio disponible en disco. |
| Teclado y Ratón | Teclado USB multimedia | Cualquiera mientras cumpla las funcione básica. |
| Monitor | Monitor 18.5 d19-10 VGA/HDMI | Super VGA (800x600) o un monitor de una resolución mayor. |

  - Factibilidad Económica

La factibilidad económica es un componente crucial en la evaluación de cualquier proyecto, ya que permite analizar y determinar la viabilidad financiera de llevar a cabo una iniciativa específica. En esta etapa, se lleva a cabo un exhaustivo análisis de los gastos asociados con el desarrollo y la implementación del proyecto en cuestión.

### 1.1.1 Costos Generales

Costos Generales

| Hardware | Cantidad | Precio / Unidad | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop | 1 | S/ 1,200 | S/ 1,200 |
| Router WiFi | 1 | S/ 80 | S/ 80 |

Equipos de Oficina (alquiler)

| Ítem | Cantidad | Precio / Unidad | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Escritorio + Silla ergonómica | 1 | S/ 150 | S/ 150 |

Software

| Software | Cantidad | Precio / Unidad | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencia Windows 10 | 1 | S/ 50 | S/ 50 |
| Antivirus Básico | 1 | S/ 30 | S/ 30 |

Otros Insumos

| Material | Cantidad | Precio / Unidad | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Papelería básica | 1 | S/ 40 | S/ 40 |

Total Costos Generales:
S/ 1,550.00

### 2.1.1 Costos Operativos durante el Desarrollo

Costos Operativos

| Elemento | Meses | Precio mensual | Coste Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía Eléctrica | 2 | S/ 60 | S/ 120 |
| Internet | 2 | S/ 60 | S/ 120 |
| Agua y Saneamiento | 2 | S/ 30 | S/ 60 |

Total Costos Operativos:
S/ 300.00

### 3.1.1 Costos de Ambiente

Costos de Ambiente

| Software | Descripción | Cantidad | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencia Windows 10 | 2 | S/ 50 | S/ 100 |
| Antivirus Básico | 2 | S/ 25 | S/ 50 |

Total Costos de Ambiente:
S/ 150.00

### 4.1.1 Costos de Personal

Costos de Personal

| Perfil | Costo por hora | Horas por mes | Personal | Subtotal mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | S/ 5.00 | 80 | 1 | S/ 400.00 |
| Desarrollador Backend/Frontend | S/ 5.00 | 80 | 1 | S/ 400.00 |

Subtotal Mensual:
S/ 800.00

Para 2 meses de duración:
Total Costos de Personal:
S/ 1,600.00

### 5.1.1 Costos Totales de Desarrollo de Sistema

Costos Totales

| Tipo de Costo | Subtotal (S/) |
| --- | --- |
| Costos Generales | 1,550.00 |
| Costos Operativos | 300.00 |
| Costos del Ambiente | 150.00 |
| Costos de Personal | 1,600.00 |

TOTAL GENERAL:
S/ 3,600.00

### 4.3 Factibilidad Operativa

El Sistema de Recomendación de Carreras Universitarias Basado en el Perfil del Usuario es factible operativamente.
Su funcionamiento se soporta con infraestructura mínima, considerando la accesibilidad del sistema para usuarios de diversos niveles educativos.

### 4.4 Factibilidad Legal

El sistema cumplirá las siguientes normativas:

- Ley N° 29733 - Protección de Datos Personales.

- Ley de Derechos de Autor para proteger la propiedad intelectual del software desarrollado.

Se garantizará el consentimiento informado en el tratamiento de datos personales de los usuarios.

### 4.5 Factibilidad Social

El proyecto tiene alto impacto social positivo, ya que permite orientar a estudiantes y postulantes a escoger la carrera que más se adapte a su perfil de intereses y habilidades.
Esto contribuye a la disminución de la deserción universitaria y mejora la satisfacción profesional futura.

### 4.6 Factibilidad Ambiental

Se minimizará el impacto ambiental al:

- Trabajar 100% en entorno digital.

- Reducir uso de papelería.

- Usar prácticas de bajo consumo eléctrico.

Alineado con buenas prácticas de gestión ambiental ISO 14001.

## 5. Análisis Financiero

### 5.1 Justificación de la Inversión

#### 5.1.1 Beneficios del Proyecto

Tangibles:

- Disminución de la deserción académica.

- Mejora de la orientación vocacional.

- Mayor eficiencia en admisiones universitarias.

Intangibles:

- Satisfacción estudiantil.

- Reputación institucional mejorada.

#### 5.1.2 Criterios de Inversión

Ingresos Estimados

| Categoría | Monto | Porcentaje | Ahorro/Ingreso |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultoría a universidades | 5,000 | 40% | 2,000 |
| Optimización de procesos de admisión | 3,000 | 50% | 1,500 |
| Reducción de deserción estudiantil | 4,000 | 20% | 800 |

Total Ingresos Estimados:
S/ 4,300.00

Egresos

| Servicio | Monto |
| --- | --- |
| Hosting y mantenimiento anual | S/ 1,200 |

Periodo de Análisis:

| Periodo | Ingresos | Egresos | Flujo Neto |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -3,600 | -3,600 |
| 1 | 4,300 | 1,200 | 3,100 |
| 2 | 4,300 | 1,200 | 3,100 |
| 3 | 4,300 | 1,200 | 3,100 |
| 4 | 4,300 | 1,200 | 3,100 |

#### 5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

B/C = 2.38

#### 5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

VAN ≈ S/ 7,200.00

#### 5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

TIR ≈ 115%

## 6. Conclusiones

- El Sistema de Recomendación de Carreras Universitarias es factible operativa, legal, social y ambientalmente.

- El equipo optimizado de 2 personas logra un desarrollo eficiente y a bajo costo.

- Se proyecta una alta rentabilidad y un impacto social significativo, orientando mejor a los futuros universitarios.

- Se recomienda la ejecución inmediata del proyecto por su viabilidad y beneficios a corto y largo plazo.